Uzasadnienie

Uchwała dotyczy udzielenia dotacji na rzecz samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”. Zadanie realizowane w latach 2023-2026, finansowane w latach 2024-2026. Projekt partnerski realizowany przez Gminę Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński i Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zgodnie z zawartym porozumieniem wysokość dotacji uruchomiona będzie w dwóch transzach, w 2024 roku 82 000,00 zł., w 2025 roku 229 600,00 zł, 2026 roku 205 369,00 zł - zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przesunięcie terminu realizacji zadania związane jest z przedłużającymi się procedurami formalnymi dotyczącymi opracowania projektu wykonawczego i uzyskaniem decyzji ZRID.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i zaopiniowany pozytywnie.

A.B.

|  | Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Juhnke |
| --- | --- |